PLANO DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS

# 1 - Riscos

## Risco nº 1 – Aplicação de penalidades excessivas

| Risco Identificação | Causa |  | Fonte | Consequência |  | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aplicação de penalidades excessivas | Ausência de previsão quanto à gradação de penalidades |  | Processos | Afastamento de licitantes pela falta de razoabilidade na aplicação das penalidades |  | Imagem/Reputação |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo |  | Impacto sobre o prazo | Impacto sobre o escopo |  | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Raro | O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5% |  | O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5% | O Risco afetarápartes POUCOIMPORTANTES daaquisição |  | O Risco realizará uma degradação irrisória na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  | Opção |  |  | Atividade |  |
| Aceitar passivamente |  | Não |  |  |  |  |

## Risco nº 2 – Ausência de priorização das aquisições que apoiam a implementação das ações organizacionais mais relevantes

| Risco Identificação | Causa |  | Fonte | Consequência |  | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ausência de priorização das aquisições que apoiam a implementação das ações organizacionais mais relevantes | Decisões sobre as aquisições dispersas na organização |  | Processos | Diminuição do impacto da atuação da organização para a sociedade |  | Estratégico |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo |  | Impacto sobre o prazo | Impacto sobre o escopo |  | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Raro | O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5% |  | O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5% | O Risco reduzirá de forma imperceptível o escopo da aquisição |  | O Risco realizará uma degradação irrisória na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  | Opção |  |  | Atividade |  |
| Aceitar passivamente |  | Não |  |  |  |  |

## Risco nº 3 - Contratação de empresa incapaz de executar a avença

| Risco Identificação | Causa |  | Fonte | Consequência |  | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratação de empresa incapaz de executar a avença | Atestado de capacidade técnica não determina necessidade de comprovação de execução de objeto com características, |  | Processos | Não obtenção do objeto contratado e descumprimento pela contratada das obrigações previstas em legislação |  | Operacional |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo |  | Impacto sobre o prazo | Impacto sobre o escopo |  | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Possível | O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5% |  | O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5% | O Risco afetará sistemas críticos |  | O Risco realizará uma degradação significativa na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  | Opção |  |  | Atividade |  |
| Mitigar |  | Sim |  |  | (i) Aprimoramentos nos atestados decapacidade técnica; (ii) Melhoravaliação dos documentosapresentados pela licitantes; (iii)Recusar preços inexequíveisofertados no certame. |  |

## Risco nº 4 - Descumprimento contratual

| Risco Identificação | Causa |  | Fonte |  | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descumprimento contratual | Atrasos ou não realização das entregas, impedimento daempresa contratada de licitar, problemasoperacionais/financeiros da empresa |  | Processos |  | Desabastecimento das unidadesAdministrativas | Estratégico |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo |  | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Possível | O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 5% e 10% |  | O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição acima de 30% |  | O Risco afetará sistemas críticos | O Risco realizará uma degradação significativa na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  | Opção |  | Atividade |  |  |
| Mitigar |  | Sim |  | (i) Previsão no contrato de sançãoadministrativa por falhas naexecução dos serviços. (ii) Rescisãocontratual em casos de frequentesinexecuções ou falhas graves. |  |  |

## Risco nº 5 - Descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório e outras falhas de natureza processual administrativa.

| Risco Identificação | Causa |  | Fonte |  | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descumprimento dos princípios do devido processo legal e do contraditório e outras falhas de natureza processual administrativa | Ausência deprocedimentospadronizados paracondução dos processos administrativos com vistas à apuração de descumprimentos contratuais |  | Processos |  | Não aplicação dapenalidade | Conformidade |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo |  | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Improvável | O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5% |  | O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5% |  | O Risco reduzirá de forma imperceptível o escopo da aquisição | O Risco realizará uma degradação irrisória na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  | Opção |  | Atividade |  |  |
| Aceitar passivamente |  | Não |  |  |  |  |

## Risco nº 6 - Empresa contratada abandona a execução dos serviços

| Risco Identificação | Causa |  | Fonte |  | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa contratada abandona a execução dos serviços | Falha no planejamento físico-financeiro; Falha deplanejamento; gestãoinadequada |  | Processos |  | Necessidade de recontratação; Aplicação de penalidades, prorrogação da conclusão dos serviços | Operacional |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo |  | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Possível | O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 10% e 20% |  | O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição acima de 30% |  | O Risco afetará o produto a ponto de não servir ao cliente | O Risco realizará uma degradação significativa na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  | Opção |  | Atividade |  |  |
| Prevenir ou transferir |  | Sim |  | - Providenciar novo pedido delicitação de forma imediata. - Adotar as medidas cabíveis pararesponsabilização da contratada. - Avaliar as medidas possíveis para mitigar os prejuízos em razão da descontinuidade dos serviços. |  |  |

## Risco nº 7 - Erros e omissões por parte dos diversos atores envolvidos na execução do processo de contratação (planejamento da contratação e seleção do fornecedor)

| Risco Identificação | Causa |  | Fonte |  | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erros e omissões por parte dos diversos atores envolvidos na execução do processo de contratação (planejamento da contratação e seleção do fornecedor ) | Contratação conduzida sem estabelecimento de processo de trabalho padronizado |  | Pessoas |  | Obtenção de contrato com baixa qualidade ou não finalização do processo | Operacional |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo |  | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Raro | O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 5% e 5% |  | O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5% |  | O Risco afetará partes pouco importantes da aquisição | O Risco realizará uma degradação significativa na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  | Opção |  | Atividade |  |  |
| Aceitar passivamente |  | Sim |  | (i) Cumprir os fluxos e processos de trabalho estabelecidos nos normativos do TJSP. (ii) Capacitar os servidores responsáveis peloplanejamento e seleção dofornecedor. |  |  |

## Risco nº 8 – Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos.

| Risco Identificação | Causa |  | Fonte | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos. | Responsável pelo planejamento da contratação não detém ascompetênciasmultidisciplinares necessárias à execução da atividade. |  | Pessoas | Indefinição do objeto e diculdade de obtenção da solução necessária ao atendimento danecessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos | Financeiro/ Orçamentário |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo |  | Impacto sobre o prazo | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Improvável | O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5% |  | O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5% | O Risco reduzirá de forma imperceptível o escopo da aquisição | O Risco realizará uma degradação de itens não prioritários na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento | Opção | Atividade |  |  |  |
| Aceitar passivamente | Sim | (i) Pesquisar as soluções disponíveis em mercado; (ii) Pesquisar alegislação vigente que regulamenta o objeto a ser contratado. (iii)Aperfeiçoar a conferência da documentação antes do pedido delicitação. |  |  |  |

## Risco nº 9 - Falta de qualificação técnica da empresa e seus funcionários

| Risco Identificação | Causa |  | Fonte | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Falta de qualificação técnica da empresa e seus funcionários. | Falha na elaboraçãodo Termo deReferência. |  | Processos | O risco realizará umadegradaçãosignificativa naqualidade da entregado bem/serviço. | Operacional |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo |  | Impacto sobre o prazo | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Raro | O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5% |  | O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5% | O Risco reduzirá de partes pouco importantes da aquisição | O Risco realizará uma degradação significativa na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento | Opção | Atividade |  |  |  |
| Aceitar passivamente | Sim | (i) Consulta à contrataçõessemelhantes em outros órgãospúblicos para aprimoramentos naelaboração do Termo de Referência;(ii) Fiscalização rígida durante a execução dos serviços, de modo aexigir da empresa a execução dosserviços por colaboradorescapacitados. |  |  |  |

## Risco nº 10 - Inadimplemento de obrigações trabalhistas e previdenciárias pela contratada

| Risco Identificação | Causa |  | Fonte | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inadimplemento de obrigações trabalhistas e previdenciárias pela contratada | Falha na fiscalizaçãodo contrato; falha naconferência dadocumentação deregularidadetrabalhista eprevidência dacontratada; nãoretenção de encargostrabalhistas eprevidenciários |  | Processos | Responsabilizaçãosubsidiária ousolidária daAdministração;descontinuidade dosserviços por motivode greve ouparalisação | Legal |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo |  | Impacto sobre o prazo | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Possívelç | O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5% |  | O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5% | O Risco reduzirá de imperceptível o escopo da aquisição | O Risco realizará uma degradação irrisória na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento | Opção | Atividade |  |  |  |
| Aceitar passivamente | Sim | (i) Orientar a equipe de fiscalizaçãopara o adequado acompanhamentodos serviços e da documentaçãomensalmente apresentada pelacontratada. (ii) Notificar a contratadapara a devida regularização. (iii)Adotar as demais providências paraa responsabilização da contratada. |  |  |  |

## Risco nº 11 - Inclusão no TR ou PB de referência de preços inadequadas

| Risco Identificação | Causa |  | Fonte |  | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inclusão no TR ou PB de referência depreços inadequadas | Erro na elaboração do Termo de Referência; Ausência de refinamento daestimativa de preços realizada nos estudos técnicos preliminares, em especial para contratações complexas |  | Processos |  | Licitação deserta; Utilização de parâmetro i nadequado para julgamento daproposta vencedora e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas. | Operacional |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo |  | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Improvável | O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5% |  | O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5% |  | O Risco afetará partes pouco importantes da aquisição | O Risco realizará uma degradação irrisória na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  | Opção |  | Atividade |  |  |
| Aceitar passivamente |  | Sim |  | (i) Realizar ampla pesquisa demercado. (ii) Capacitar a equiperesponsável pela seleção e aferiçãodos preços pesquisados. |  |  |

## Risco nº 12 – Indisponibilidade orçamentária

| Risco Identificação | Causa |  | Fonte |  | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indisponibilidade orçamentária | Contratações anteriores acima do valor previsto e aditivos contratuais em outros contratos não previstos |  | Processos |  | Impossibilidade decontratação | Estratégico |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo |  | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Raro | O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5% |  | O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5% |  | O Risco redurizá de forma imperceptível o escopo da aquisição. | O Risco realizará uma degradação irrisória na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  | Opção |  | Atividade |  |  |
| Aceitar passivamente |  | Não |  |  |  |  |

## Risco nº 13– Ineficiência e Ineficácia da fiscalização contratual

| Risco Identificação | Causa |  | Fonte |  | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ineficiência e Ineficácia da fiscalização contratual | Utilização de controles, durante a fiscalização, pouco eficazes para garantir o cumprimento, pelas contratadas das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS |  | Processos |  | Diminuição da atenção da fiscalização no cumprimento do objeto do contrato e com baixa eficácia na mitigação dos riscos de descumprimento dessas obrigações pela contratada (descumprimentoeste que traz possibilidadede responsabilização solidária da administrativa) | Conformidade |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo |  | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Improvável | O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5% |  | O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5% |  | O Risco redurizá de forma imperceptível o escopo da aquisição. | O Risco realizará uma degradação significativa na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  | Opção |  | Atividade |  |  |
| Mitigar |  | Sim |  | (i) Orientar a equipe de fiscalização para o adequado acompanhamento dos serviços e conferência dadocumentação apresentada pelacontratada. (ii) Disponibilizar material de apoio à fiscalização contendo as principais dúvidas daexecução contratual. (iii) Equipe gestora se colocar à disposição para auxiliar a fiscalização em caso de dúvidas. |  |  |

## Risco nº 14 - Item deserto

| Risco Identificação | Causa |  | Fonte |  | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item deserto | Falta de interesse dos fornecedores |  | Eventos externos |  | Item não adquirido | Operacional |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo |  | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Possível | O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 5% e 10% |  | O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5% |  | O risco reduzirá de forma imperceptível o escopo da aquisição | O Risco realizará uma degradação irrisória na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  | Opção |  | Atividade |  |  |
| Mitigar |  | Sim |  | (i) Ajuste do Termo de Referência de acordo com a soluções disponíveisno mercado. (ii) Conferência rígidadas exigências contratuais impostas no certame. |  |  |

## Risco nº 15 - Item licitado não entregue

| Risco Identificação | Causa |  | Fonte |  | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item licitado não entregue | Falta do item em estoque |  | Eventos externos |  | Falta de reposição estoque | Operacional |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo |  | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Raro | O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5% |  | O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição em acima de 30% |  | O Risco reduzirá o produto a ponto de não servir ao cliente | O Risco realizará uma degradação significativa na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  | Opção |  | Atividade |  |  |
| Aceitar passivamente |  | Sim |  | (i) Adotar as medidas cabíveis pararesponsabilização da contratada. (ii) Iniciar novo pedido de licitação. (iii)Verificar a possibilidade deutilização de verba de adiantamentoem caso de urgência. |  |  |

## Risco nº 16 - Limitação indevida da competição

| Risco Identificação | Causa |  | Fonte |  | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Limitação indevida da competição | Atestado decapacidade técnica não determinanecessidade de comprovação de execução de objeto com características, prazo ou qualidade desproporcional a maior do objeto que se deseja contratar. |  | Processos |  | Elevação do preço contratado ou interrupção do processo de contratação. | Financeiro/ Orçamentário |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo |  | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Improvável | O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5% |  | O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5% |  | O risco reduzirá de forma imperceptível o escopo da aquisição | O risco realizará uma degradação irrisória na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  | Opção |  | Atividade |  |  |
| Aceitar passivamente |  | Não |  |  |  |  |

## Risco nº 17 - Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade

| Risco Identificação | Causa |  | Fonte |  | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Não fiscalização adequada dos aspectos sob sua responsabilidade | Ator designada pelaAdministração paraatuar na fase degestão do contrato (e.g. gestor, fiscal) não possui tempo suficiente para desempenhar as atividades |  | Pessoas |  | Não detecção de descumprimento de partes da avença com sua consequências. | Operacional |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo |  | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Improvável | O Risco afetará o aumento do custo da aquisição menos de 5% |  | O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5% |  | O Risco reduzirá de partes pouco importantes da aquisição | O Risco realizará uma degradação significativa na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  | Opção |  | Atividade |  |  |
| Mitigar |  | Sim |  | (i) Orientar a equipe de fiscalização para o adequado acompanhamentodos serviços e conferência da documentação apresentada pela contratada. (ii) Disponibilizar material de apoio à fiscalização contendo as principais dúvidas da execução contratual. (iii) Equipe gestora se colocar à disposição para auxiliar a fiscalização em caso de dúvidas. |  |  |

## Risco nº 18 - Não fiscalização de descumprimento de partes de avença com consequências

| Risco Identificação | Causa |  | Fonte |  | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Não fiscalização de descumprimento de partes de avença com consequências | Os atores que devem atuar na fase de gestão do contrato pela Adminmistração (e.g. gestor, fiscal) não possuem ascompetênciasnecessárias para tal |  | Pessoas |  | Não detecção de descumprimento de partes da avença com sua consequências. | Operacional |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo |  | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Improvável | O Risco afetará o aumento do custo da aquisição menos de 5% |  | O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5% |  | O Risco reduzirá de partes pouco importantes da aquisição | O Risco realizará uma degradação significativa na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  | Opção |  | Atividade |  |  |
| Mitigar |  | Sim |  | (i) Orientar a equipe de fiscalização para o adequado acompanhamentodos serviços e conferência da documentação apresentada pela contratada. (ii) Disponibilizar material de apoio à fiscalização contendo as principais dúvidas da execução contratual. (iii) Equipe gestora se colocar à disposição para auxiliar a fiscalização em caso de dúvidas. |  |  |

## Risco nº 19 - Pagamento de fornecedor em débito com a fazenda

| Risco Identificação | Causa |  | Fonte |  | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagamento de fornecedor em débito com a fazenda | Licitante não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução contratual |  | Processos |  | Impossibilidade de a fazenda pública ressarcir-se de valores devidos | Fiscal |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo |  | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Improvável | O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5% |  | O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5% |  | O Risco reduzirá de partes pouco importantes da aquisição | O Risco realizará uma degradação irrisória na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  | Opção |  | Atividade |  |  |
| Aceitar passivamente |  | Não |  |  |  |  |

## Risco nº 20 - Vencimento de contrato de natureza continuada sem licitação iniciada/finalizada

| Risco Identificação | Causa |  | Fonte |  | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vencimento de contrato de natureza continuada sem licitação iniciada/finalizada | Falta de acompanhamento do vencimento dos contratos; ausência de estudos técnicospreliminares que prevejam aperiodicidade de renovação doscontratos de natureza continuada |  | Infraestrutura física / organizacional |  | Não continuidade de serviços essenciais; possível responsabilização do gestor do contrato; alta frequência de contratações emergenciais. | Legal |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo |  | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Improvável | O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5% |  | O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 5% e 10% |  | O risco reduzirá de sistemas críticos | O Risco realizará uma degradação significativa na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  | Opção |  | Atividade |  |  |
| Mitigar |  | Sim |  | Capacitar gestores e ampliar metodologia de controle |  |  |

# 2 – Risco do Macroprocesso

## Risco nº 1 - Falta de capacitação dos agentes envolvidos na elaboração do Termo de Referência

| Risco Identificação | Causa | Fonte |  | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Falta de capacitação dos Agentes envolvidos na elaboração do Termo de Referência | Ausência de política institucional de capacitação emaquisições | Pessoas |  | Elaboração deTermos de Referência deficitários, demora no planejamento das contratações | Operacional |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Possível | O Risco afetará o aumento do custo da aquisição entre 5% e 10% | O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição acima de 30% |  | O Risco afetará partes pouco importantes da aquisição | O Risco realizará uma degradação irrisória na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  |  | Atividade |  |  |
| Prevenir ou transferir |  |  | Inserção de ação de capacitação específica sobre o tema no Plano de Capacitações Anual |  |  |

## Risco nº 2 - Dificuldade na realização de estimativa de preços

| Risco Identificação | Causa | Fonte |  | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dificuldade na realização de estimativa de preços | Objetos com características e condições muito específicas para o TJSP, não havendo base de comparação localizada com facilidade no mercado. | Processos |  | Custo de contratação elevado em decorrência da especificação/ exigência | Operacional |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Possível | O Risco afetará o aumento do custo da aquisição acima de 20% | O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição acima de 30% |  | O Risco reduzirá de forma imperceptível oescopo da aquisição | O Risco realizará uma degradação irrisória na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  |  | Atividade |  |  |
| Prevenir ou transferir |  |  | Realizar prospecção de mercado por ocasião da realização do Estudo Técnico Preliminar, abordando a precificação do modelo de negócio; reavaliar asespecificações técnicas com características muito específicas e fora do praticado no mercado; elaborar cesta de preços podendo, excepcionalmente, incluirpreços praticados por fornecedores privados |  |  |

## Risco nº 3 - Pedido de contratação formulado em prazo inferior a 180 dias

| Risco Identificação | Causa | Fonte | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pedido de contratação formulado em prazo inferior a 180 dias | Falhas na gestão, no planejamento da contratação e carência de servidores/ excesso de trabalho | Pessoas | Atraso nas contratações; custo maior em decorrência de contratações emergenciais; atraso em outras tarefas; solução decontinuidade e potencial prejuízo jurisdicional | Operacional |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo | Impacto sobre o prazo | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Possível | O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5% | O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição acima de 30% | O Risco reduzirá de forma imperceptível oescopo da aquisição | O Risco realizará uma degradação irrisória na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  | Atividade |  |  |
| Prevenir ou transferir |  | Monitoramento do Plano de Contratações Anual, Separar a equipe de planejamento da equipe de gestão contratual, verificação dos alertas de sistema sobre vencimento de contratos. |  |  |

## Risco nº 4 - Atrasos acima de 180 dias entre a definição do TR e a efetivação da aquisição/contratação

| Risco Identificação | Causa | Fonte |  | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atrasos acima de 180 dias entre a definição do TR e a efetivação da aquisição/contratação | Orçamentos não recebidos no prazo na Pesquisa de preços; Complexidade do objeto; Retorno do processo a fase anterior em razão de apontamentos jurídicos; Impugnações e recursos; TCE suspender temporariamente o Edital para análise; Disparidade de preços entre a pesquisa e a data do certame (cenário econômico). | Processos |  | Atraso nas contratações; custo maior em decorrência de contratações emergenciais; atraso em outras tarefas; solução de continuidade e potencial prejuízo jurisdicional | Operacional |  |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Possível | O Risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5% | O Risco afetará o aumento do prazo da aquisição acima de 30% |  | O Risco reduzirá de forma imperceptível oescopo da aquisição | O Risco realizará uma degradação irrisória na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  |  | Atividade |  |  |  |
| Prevenir ou transferir |  |  | Na hipótese de objetos complexos o pedido de licitação deve ocorrer com 240 dias de antecedência; manutenção de check list de apontamentos do setor jurídico atualizado para orientar a equipe de planejamento; aplicação de gerenciamento de projetos. |  |  |  |

## Risco nº 5 - Ineficiência na execução contratual

| Risco identificação | Causa | Fonte |  | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ineficiência na execução contratual | Termo de referência com equívocos; estudo técnico preliminar ou contrato mal elaborados; conflito entre os documentos;contratada semcondições de atender ao contrato | Pessoas |  | Execução contratual falha; onerar o tjsp;contratações emergenciais | Operacional |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Possível | O risco afetará o aumento do custo da aquisição acima de 20% | O risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30% |  | O risco afetará sistemas críticos | O risco realizará uma degradação significativa na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  |  | Atividade |  |  |
| Prevenir ou transferir |  |  | Capacitação dos responsáveis; criação de base de dados confiável; aplicação de sanções de impedimento |  |  |

## Risco nº 6 - Ineficiência no dimensionamento dos quantitativos a serem contratados, gerando aditamentos excessivos

| Risco identificação | Causa | Fonte |  | Consequência | Categoria |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ineficiência no dimensionamento dos quantitativos a serem contratados, gerando aditamentosexcessivos | Termo de referência com equívocos; estudo técnico preliminar mal elaborado – planejamento;desconhecimento sobre o objeto contratado;alterações naestrutura do tjsp (ex.: instalação de varas) | Pessoas |  | Execução contratual falha; onerar o tjsp; necessidade de nova contratação; sobrecarga do setor responsável pela elaboração dos aditamentos, acarretando demora no processamento dos pedidos |  | Operacional |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |  |
| Possível | O risco afetará o aumento do custo da aquisição acima de 20% | O risco afetará o aumento do prazo da aquisição acima de 30% |  | O risco afetará o produto a ponto de não servir ao cliente | O risco realizará uma degradação significativa na qualidade da entrega do bem/serviço |  |
| Tratamento |  |  | Atividade |  |  |  |
| Prevenir ou transferir |  |  | Capacitação; criação de base de dados confiável; efetivo levantamento de dados junto às administrações prediais e atualizações periódicas. |  |  |  |

## Risco nº 7 - Atrasos na entrega do produto ou início dos serviços contratados

| Risco identificação | Causa | Fonte |  | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atrasos na entrega do produto ou início dos serviços contratados | Dificuldade operacional daempresa contratada; falha de planejamento/ cronograma; eventos naturais; mudanças no mercado econômico | Processos |  | Solução de continuidade; falta de abastecimento;execução contratual falha; onerar o tjsp;contratações emergenciais | Operacional |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Possível | O risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5% | O risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30% |  | O risco reduzirá de forma imperceptível oescopo da aquisição | O risco realizará uma degradação significativa na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  |  | Atividade |  |  |
| Mitigar |  |  | Abertura de procedimento apuratório; reavaliar a exigência da qualificação técnica e econômica nas próximas licitações; aprimoramento de planejamento |  |  |

## Risco nº 8 - Gestão e fiscalização do contrato ineficientes

| Risco identificação | Causa | Fonte |  | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestão e fiscalização do contrato ineficientes | Equipes reduzidas; falta de capacitação;falha de planejamento | Infraestrutura física / organizacional |  | Execução contratual falha; onerar o tjsp | Operacional |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Possível | O risco afetará o aumento do custo da aquisição acima de 20% | O risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5% |  | O risco afetará o produto a ponto de não servir ao cliente | O risco realizará uma degradação significativa na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  |  | Atividade |  |  |
| Prevenir ou transferir |  |  | Capacitação contínua de gestores e fiscais |  |  |

## Risco nº 9 - Descompasso entre o planejamento orçamentário e a contratação

| Risco identificação | Causa | Fonte |  | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descompasso entre o planejamento orçamentário e a contratação | Falta de planejamento para a inserção dedemandas na propostaorçamentária setorial | Processos |  | Orçamento desconectado da realidade e dasnecessidades do tjsp | Estratégico |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Improvável | O risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5% | O risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30% |  | O risco reduzirá de forma imperceptível oescopo da aquisição | O risco realizará uma degradação significativa na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  |  | Atividade |  |  |
| Mitigar |  |  | Plano de contratações anual; regramento do pca |  |  |

## Risco nº 10 - Insuficiência na caracterização das multas inseridas no edital

| Risco identificação | Causa | Fonte |  | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Insuficiência na caracterização das multas inseridas no edital | Ausência dedefinições nascláusulas contratuais; ausência de manual objetivo em relação ao tema | Processos |  | Falta de padronização;sanções exorbitantes ou de modo a não disciplinar a contratada;dificuldade do gestor de avaliar o percentual de multa; questionamentos dos contratados quanto ao percentual, retardando o processo apuratório | Imagem/ reputação |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Possível | O risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5% | O risco afetará o aumento do prazo da aquisição em menos de 5% |  | O risco reduzirá de forma imperceptível oescopo da aquisição | O risco realizará uma degradação irrisória na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  |  | Atividade |  |  |
| Aceitar ativamente |  |  | Inserir percentuais (parametrização) de multa no termo de referência das principais ocorrências que podem incidir durante a execução contratual; manual estabelecendo critérios objetivos que orientem o gestor na aplicação de sanções |  |  |

## Risco nº 11 - Recorrentes impugnações ao edital

| Risco identificação | Causa | Fonte |  | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recorrentes impugnações ao edital | Inconformidade dos licitantes quanto às condições do edital; falha na elaboração do termo dereferência | Processos |  | Atraso no procedimento licitatório, ensejando contratações emergenciais | Integridade |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Possível | O risco afetará o aumento do custo da aquisição em menos de 5% | O risco afetará o aumento do prazo da aquisição entre 10% e 30% |  | O risco reduzirá de forma imperceptível oescopo da aquisição | O risco realizará uma degradação irrisória na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  |  | Atividade |  |  |
| Mitigar |  |  | Manter banco de impugnações e questionamentos atualizado; rever o edital nas hipóteses de falha de elaboração do termo de referência |  |  |

## Risco nº 12 - A contratação não atende às necessidades do solicitante, ou da administração

| Risco identificação | Causa | Fonte |  | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A contratação não atende àsnecessidades do solicitante, ou da administração | Termo de referência com equívocos; estudo técnico preliminar mal elaborado - planejamento;ineficiência na especificação do objeto a ser contratado | Pessoas |  | Execução contratual falha; onerar o tjsp; contratações emergenciais; nulidades na licitação e pedidos de aditamento sem causa superveniente | Estratégico |  |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Possível | O risco afetará o aumento do custo da aquisição acima de 20% | O risco afetará o aumento do prazo da aquisição acima de 30% |  | O risco afetará o produto a ponto de não servir ao cliente | O risco realizará uma degradação significativa na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  |  | Atividade |  |  |  |
| Prevenir ou transferir |  |  | Capacitação; criação de base de dados confiável;consulta prévia ao mercado para elaboração de estudos que identifiquem a melhor forma de contratação; maior interação com os fiscais de contrato |  |  |  |

## Risco nº 13 - Incapacidade de atendimento das demandas do TJSP na Contratação

| Risco identificação | Causa | Fonte |  | Consequência | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incapacidade de atendimento dasdemandas do tjsp na contratação | Termo de referência com equívocos; levantamento preliminar ao estudo técnico preliminar deficiente. | Pessoas |  | Execução contratual falha; onerar o tjsp; contratações emergenciais;pedidos de aditamento sem causa superveniente | Estratégico |
| Probabilidade | Impacto sobre o custo | Impacto sobre o prazo |  | Impacto sobre o escopo | Impacto sobre a qualidade da entrega do bem/serviço |
| Possível | O risco afetará o aumento do custo da aquisição acima de 20% | O risco afetará o aumento do prazo da aquisição acima de 30% |  | O risco afetará o produto a ponto de não servir ao cliente | O risco realizará uma degradação significativa na qualidade da entrega do bem/serviço |
| Tratamento |  |  | Atividade |  |  |
| Prevenir ou transferir |  |  | Elaboração de estudos técnicos de modo a prever a quantidade mínima de serviços concomitantes e aprimoramento no planejamento. |  |  |

# Observações gerais

O Relatório de Análise de Riscos deve ser gerado no sistema criado pela SAAB7 – Coordenadoria de Governança no seguinte endereço eletrônico:

https://apps.powerapps.com/play/e/default-3590422d-8e59-4036-9245-d6edd8cc0f7a/a/10cf044e-1e25-46af-8e16-3043fe233feb?tenantId=3590422d-8e59-4036-9245-d6edd8cc0f7a

É possível o acesso pelo seguinte caminho: Intranet - Administração Portal da Administração SAAB 7–Governança Gestão de Riscos Aplicativo Gestão de Riscos.

É necessário fazer o cadastro de Gestor para que seja possível o acesso às funcionalidades do sistema. Com o gestor cadastrado, deve-se acessar o módulo de Análise de Riscos e extrair o Relatório.

Caso necessário, há um Manual disponível no seguinte endereço eletrônico: tjsp.sharepoint.com/sites/AdmGovernanca/Documentos Compartilhados/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FAdmGovernanca%2FDocumentos Compartilhados%2FSAAB 7%2FTratamento de Riscos%2FRoteiro Manual de Riscos ago_22%2Epdf&parent=%2Fsites%2FAdmGovernanca%2FDocumentos Compartilhados%2FSAAB 7%2FTratamento de Riscos